| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ БOРO РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН КYCEКEЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛEMEHЕ ХАКИМИEТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ Сельского поселения кусекеевский сельсовет МУНИЦИПАЛЬНого РАЙОНа БИРСКИЙ район РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

K А Р А Р	                                    № 117                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октябрь 2018 й.                                                                  18 октября 2018 г.

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

на 2018-2027 годы

В соответствие с частью 6 статьи 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года п о с т а н о в л я ю:

1.​ Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан на 2018-2027 годы.

2.​ Настоящее Постановление обнародовать  на информационном стенде в здании администрации  сельского поселения и разместить на  официальном сайте Администрации сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан в сети «Интернет».

3.​ Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                    М.Н.Нуртдинов

Утверждена

Постановлением  главы администрации

сельского  поселения Кусекеевский сельсовет

муниципального района Бирский район

Республики Башкортостан  от  18.10.2018 года №117

ПРОГРАММА

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район  Республики Башкортостан  на 2018 – 2027 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан на 2018-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, адрес: 452470, Республика Башкортостан, Бирский район, с.Кусекеево, ул.Новостройки, д.8 |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан |
| Цель программы | развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 – 2027 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - ремонт и текущий ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2018-2027 годах составляет 1742,8 тыс.рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2027 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения.

2.1.  Социально — экономическое состояние сельского поселения.

Административным центром сельского поселения является с. Кусекеево, расположенное в 14 км от районного центра. Территория сельского поселения граничит с г. Бирск и сельскими поселениями Старобазановский, Чишминский, Бахтыбаевский, Верхнелачентауский, Силантьевский сельсоветы Бирского района и Старобаишевский сельсовет  Дюртюлинского района.  Площадь сельского поселения – 18390,0 га. Сельскохозяйственные угодья района составляют 8698,3 тысяч гектаров. В состав сельского поселения на 2018 год входят 10 населенных пунктов: с.Кусекеево, д.Кандаковка, с.Пеньково, с.Акудибашево,  д.Новодесяткино, д.Поповка, д.Шамсутдин, д.Андреевка, д.Вознесенка, х.Александровка. На территории сельского поселения имеется  10 учреждений бюджетной сферы (одна средняя школа, два филиала дошкольного образования,  два клуба, две библиотеки, три ФАПа), отделение почты России, 7 предприятий торговли, 2 сельхозпредприятия,  КФХ, мини-пекарня, цех по производству мясных полуфабрикатов, АЗС, отделение связи. Жилой фонд сельского поселения в основном одноэтажные деревянные и кирпичные жилые дома одно-двухквартирные, имеется 9 двухэтажных домов.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действует  пассажирский автотранспортный маршрут Бирск-Березовка (дважды в день, заезжает в населенные пункты: Кусекеево, Шамсутдин, Кандаковка).Через с.Акудибашево, с.Пеньково, д.Новодесяткино проезжает рейсовый автобус Дюртюли- Бирск. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (135 единиц/1000 человек  в 2018 году) оценивается как средняя, что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным  центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице  приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется  администрацией сельского поселения и подрядными организациями по муниципальному контракту.

Перечень и характеристика автомобильных дорог местного значения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Эксплуатационные километры | Категория дороги | Протяженность, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | грунтовое покрытие | асфальто- бетонные |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | РБ, Бирский район, с. Кусекеево, ул. Садовая | 0,443 | V | 0,443 | 0,443 |  |
| 2 | РБ, Бирский район, с. Кусекеево, ул. Приозерная | 0,201 | V | 0,201 | 0,201 |  |
| 3 | РБ, Бирский район, с. Кусекеево, ул. Новостройки | 0,477 | V | 0,477 | 0,477 |  |
| 4 | РБ, Бирский район, с. Кусекеево, ул. Советская | 0, 286 | V | 0,286 | 0,286 |  |
| 5 | РБ, Бирский район, с. Кусекеево, переул. Садовый | 0, 268 | V | 0,268 | 0,268 |  |
| 6 | РБ, Бирский район, с. Кусекеево, ул. Октябрьская | 0,918 | V | 0,918 | 0,768 | 0,150 |
| 7 | РБ, Бирский район, с. Кусекеево, ул. Молодежная | 0,565 | V | 0,565 | 0,565 |  |
| 8 | РБ, Бирский район, с. Кусекеево, ул. Мира | 0,454 | V | 0,454 | 0,454 |  |
| 9 | РБ, Бирский район, с. Кусекеево, ул. Соколок | 0,568 | V | 0,568 | 0,568 |  |
| 10 | РБ, Бирский район, с. Кусекеево, ул. Ключевая | 0,658 | V | 0,658 | 0,658 |  |
| 11 | РБ, Бирский район, с. Кусекеево, ул. Ключевая | 0,451 | V | 0,451 | 0,451 |  |
| 12 | РБ, Бирский район, с. Кусекеево, ул. Пятилетки | 0,260 | V | 0,260 | 0,260 |  |
| 13 | РБ, Бирский район, д. Кандаковка, ул. Молодежная | 0,230 | V | 0,230 |  | 0,230 |
| 14 | РБ, Бирский район, д. Кандаковка, ул. Школьная | 0,186 | V | 0,186 |  | 0,186 |
| 15 | РБ, Бирский район, д. Кандаковка, ул. Совхозная | 0,563 | V | 0,563 |  | 0,563 |
| 16 | РБ, Бирский район, д. Кандаковка, ул.Новостройки | 0,296 | V | 0,296 | 0,100 | 0,196 |
| 17 | РБ, Бирский район, с. Пеньково, ул. Молодежная | 0,393 | V | 0,393 | 0,393 |  |

| 18 | РБ, Бирский район, с. Пеньково, ул. Первомайская | 0,380 | V | 0,380 | 0,380 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | РБ, Бирский район, с. Пеньково, пер. Советский | 0,158 | V | 0,158 | 0,158 |  |
| 20 | РБ, Бирский район, х. Александровка, ул. Мира | 0,332 | V | 0,332 | 0,332 |  |
| 21 | РБ, Бирский район, д. Поповка, пер. Революционный | 0,230 | V | 0,230 | 0,230 |  |
| 22 | РБ, Бирский район, д. Поповка, ул. Береговая | 0,453 | V | 0,453 | 0,453 |  |
| 23 | РБ, Бирский район, д. Поповка, ул. Революционная | 0,608 | V | 0,608 | 0,608 |  |
| 24 | РБ, Бирский район, с. Акудибашево, ул. Луговая | 0,160 | V | 0,160 | 0,160 |  |
| 25 | РБ, Бирский район, с. Акудибашево, ул. Колхозная | 0,232 | V | 0,232 | 0,232 |  |
| 26 | РБ, Бирский район, с. Акудибашево, ул. Первомайская | 0,333 | V | 0,333 | 0,333 |  |
| 27 | РБ, Бирский район, с. Акудибашево, пер. Луговой | 0,257 | V | 0,257 | 0,257 |  |
| 28 | РБ, Бирский район, с. Акудибашево, ул. Солнечная | 0,268 | V | 0,268 | 0,268 |  |
| 29 | РБ, Бирский район, с. Акудибашево, ул. Школьная | 0,325 | V | 0,325 | 0,325 |  |
|  | итого | 10,953 |  |  |  |  |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2018-2027 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам  2016, 2017 годов  на территории сельского поселения  дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, утвержден решением собрания депутатов Бирский район Республики Башкортостан  от 30.01.2015г. № 373;

7. Проект организации дорожного движения для улично-дорожной сети сельского поселения Кусекеевский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3.Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Динамика изменения численности населения

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1384 | 1405 | 1450 | 1433 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 317 | 329 | 343 | 333 |
| Население трудоспособного возраста | 697 | 707 | 749 | 757 |
| Население старше трудоспособного возраста | 370 | 369 | 358 | 343 |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным центром и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения,  развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

3.6. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018 – 2027 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт улиц Молодежная, Ключевая, пер.Садовый с.Кусекеево 400м, улицы Советской с.Пеньково 200м | 2018 г. | 325,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий ремонт улиц Молодежная, Школьная д.Кандаковка 300м, улиц Луговая, Школьная с.Акудибашево 460м., | 2019 г. | 360,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий ремонт улиц Садовая, Мира с.Кусекеево 800м., улицы Молодежная с.Пеньково 390м. | 2020 г. | 360,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий ремонт улицы Солнечная, Колхозная с.Акудибашево, 500м | 2021 г. | 300,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий ремонт улиц Революционная, Береговая, пер.Революционный д.Поповка 1000м. | 2022 г. | 300,0 | администрация сельского поселения |
|  | Текущий ремонт улиц с.Пеньково, с.Кусекеево, с.Акудибашево, д.Кандаковка, д.Шамсутдин | 2023 - 2027 г. | 700,00 | администрация сельского поселения |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции(ремонт)дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  |  |  |  |
| Реконструкция (ремонт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | Улицы Молодежная, Ключевая, пер.Садовый с.Кусекеево улицы Советской с.Пеньково | V | 600 | 325,0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  |
| 2 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | улицы Молодежная, Школьная д.Кандаковка, улиц Луговая, Школьная с.Акудибашево , | V | 760 |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  |
| 3 | Текущий ремонт дорог | улицы Садовая, Мира с.Кусекеево., улицы Молодежная с.Пеньково | V | 1190 |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  |
| 4 | Текущий ремонт дорог улиц | улицы Солнечная, Колхозная с.Акудибашево, | V | 500 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  | администрация сельского поселения |  |  |
| 5 | Текущий ремонт улиц | Улицы Революционная, Береговая, пер.Революционный д.Поповка | V | 1000 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | администрация сельского поселения |  |  |
| 6 | Текущий ремонт улиц | Улицы с.Пеньково, с.Кусекеево, с.Акудибашево, д.Кандаковка, д.Шамсутдин | V | 3000 |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  | администрация сельского поселения |  |  |

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции (ремонт)дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Реконструкция (ремонт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | Улицы Молодежная, Ключевая, пер.Садовый с.Кусекеево улицы Советской с.Пеньково | V | 600 | 325,0 | 325,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | улицы Молодежная, Школьная д.Кандаковка, улиц Луговая, Школьная с.Акудибашево , | V | 760 | 360,0 |  | 360,0 |  |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт дорог | улицы Садовая, Мира с.Кусекеево., улицы Молодежная с.Пеньково | V | 1190 | 360,0 |  |  | 360,0 |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт дорог улиц | улицы Солнечная, Колхозная с.Акудибашево, | V | 500 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |
| 5 | Текущий ремонт улиц | Улицы Революционная, Береговая, пер.Революционный д.Поповка | V | 1000 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |
| 6 | Текущий ремонт улиц | Улицы с.Пеньково, с.Кусекеево, с.Акудибашево, д.Кандаковка, д.Шамсутдин | V | 3000 | 700,0 |  |  |  |  |  | 700,0 |

7.Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

7.2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы

7.3. Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы»;

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

7.4. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

7.5. Расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, (1)

где: Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии». К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

7.6. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям: муниципальная программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%; муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%; муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.

7.7. Расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле: P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где:

Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах; N - число планируемых значений показателей муниципальной программы. Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, (3) где: Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год; Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год. В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = 100%. (4) В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле: Ki = 0%. (5 )

7.8. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям: муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%; муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%; муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.

7.9. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле: Pитог = (P1 + P2) / 2, (6) где: Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.

7.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям: P итог > 100% высокоэффективная; 90% < P итог < 100% эффективная; 75% < P итог < 90% умеренно эффективная; P итог < 75% неэффективная.

7.11. Результаты итоговой оценки эффективности муниципальной программы (значение P итог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами в финансовый отдел администрации Кусекеевского сельского поселения в установленные сроки.

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2027 году:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети автомобильных дорог;

- повышение безопасности дорожного движения;

- создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в экономику поселения. В результате реализации Программы:

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Кусекеевского сельского поселения.

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Администрация Кусекеевского  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- ежегодное уточнение плана мероприятий по реализации Программы по объемам и источникам финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг выполнения Программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.